### Documentação Daily meetings
### Predo: Pedro Lucas da Silva Soares
HiroMind 2: João Pedro Godinho de Carvalho Ribeiro
ry0: Diego Antonio Diolindo Sousa
O Padrinho: Antonio Igor de Araújo Sousa
Ghost: Messias Alves de Sousa
P1MT: Matheus Barros Castro

### Predo — 17/01/2026, 18:25
O que eu fiz ontem: N/D. O que tem me impedido de progredir: N/D. O que pretendo fazer hoje: Criar o esqueleto do jogo(Colisões do jogo, Colisões dos personagens, hitboxes)
### HiroMind 2 — 17/01/2026, 18:28
O que pretendo fazer hoje: Avançar na spritesheet do personagem ( messias )
### ry0 — 17/01/2026, 21:55
Iniciei o processo criação da criação dos modelos visuais de personagem (messias)
### Ghost — 17/01/2026, 21:56
O que eu fiz ontem: N/D. O que tem me impedido de progredir: N/D. O que pretendo fazer hoje: Entender as mecânicas por trás da explosão da bomba
### P1MT — 17/01/2026, 22:37
O que eu fiz ontem: Estudei funcionalidades básicas do pygame e implementei um sistema de movimentação de player simples O que tem me impedido de progredir: N/D O que pretendo fazer hoje: criar placeholders de elementos e mecânicas do jogo na Godot Engine
### O Padrinho — 17/01/2026, 23:58
Ontem: N/D O que me impede de prosseguir: N/D O que eu pretendo fazer hj: estudar a estrutura da nossa principal referência e entender como algumas funcionalidades , para que possam ser implementadas no py game
### P1MT — 18/01/2026, 11:52
O que eu fiz ontem: Iniciei a criação de placeholders na engine O que tem me impedido de progredir: conflitos de tempo O que pretendo fazer hoje: implementar as mecânicas de movimento e de colocar bombas no mapa para dois players
### HiroMind 2 — 18/01/2026, 12:37
O que eu fiz ontem: Comecei o spritesheet do personagem Messias O que tem me impedido de progredir: problemas com tempo O que pretendo fazer hoje: Continuar o progresso na spritesheet do personagem messias
### Predo — 18/01/2026, 14:39
O que eu fiz ontem: Comecei a entender como funciona o Godot. O que tem me impedido: Pouco tempo por conta do trabalho O que pretendo fazer hoje: Continuar estudando o Godot.
### O Padrinho — 18/01/2026, 14:42
O que eu fiz ontem: estudei as mecânicas da nossa principal referência através da ferramenta Mesen , pra entender como réplicar O que me impediu: o acesso ao código fonte direto e o nível de complexibilidade da ferramenta O que pretende fazer hj: instalar e estudar o Godot para entender como ele funciona
### Ghost — 18/01/2026, 21:01
O que eu fiz ontem: Comecei a entender como funciona o Godot. O que tem me impedido: Pouco tempo por conta do trabalho O que pretendo fazer hoje: Continuar estudando o Godot.
### ry0 — 18/01/2026, 22:19
O que eu fiz ontem : Comecei a produzir o model sheet inicial do personagem messias O que me impediu : problemas com tempo O que pretendo fazer hoje : continuar com o projeto adaptando pra o conceito do jogo
### Predo — 19/01/2026, 08:15
O que eu fiz ontem : N/D por conta das atividades da minha igreja e do meu trabalho. O que me impediu : Atividades de fora do Instituto Federal. O que pretendo fazer hoje : Organizar um sistema de seed para geração de blocos aleatórios destrutiveis.
### Ghost — 19/01/2026, 08:20
O que eu fiz ontem : aprender sobre o godot engine O que me impediu : Atividades fora do instituto federal O que pretendo fazer hoje : Implementar a bomba
### O Padrinho — 19/01/2026, 08:26
O que eu fiz ontem: estudei a Godot , e pratique as suas funcionalidades O que me impediu: N/d O que pretendo fazer hoje: baixar a versão do jogo do git Hub, análisar e adicionar funcionalidades
### HiroMind — 19/01/2026, 08:42
O que eu fiz ontem: Continuei o spritesheet do personagem messias, finalizando suas animações básicas de movimentos e explosão O que tem me impedido de progredir: problemas com tempo O que pretendo fazer hoje: Continuar o progresso na spritesheet do personagem messias e iniciar o progresso do segundo personagem pedro
### P1MT — 19/01/2026, 17:32
O que eu fiz ontem: Implementei movimentação com animações e trigger para animação de morte dos jogadores, sistema de colocação de bombas no espaço do tilemap com quantidade máxima e tempo de pavio O que tem me impedido de progredir: Nada O que pretendo fazer hoje: Polir alguns elementos do jogo e auxiliar o resto do time de devs a sincronizar o espaço de trabalho
### Ghost — 19/01/2026, 20:59
O que eu fiz ontem: modificações no mapa e ajudar na implementação das bombas O que tem me impedido de progredir: falta de familaridade com o godot engine O que pretendo fazer hoje: melhoria na movimentação dos players e implementação da explosao em cruz
### ry0 — 20/01/2026, 00:41
O que eu fiz ontem : continuei com a criação dos modelos (Messias)adaptando ao conceito do jogo O que me impediu : problemas com tempo O que pretendo fazer hoje : continuar o andamento do que fiz ontem 19/01/2025
### Predo — 20/01/2026, 09:00
O que eu fiz ontem : N/D Porque estou focado em coisas pro Citech e outras matérias O que me impediu : Outros trabalhos de outros professores. O que pretendo fazer hoje : Se possível revisar o código todo pra entender o funcionamento do que foi feito até agora. 20/01/2026
### P1MT — 20/01/2026, 11:26
20/01/2026 O que eu fiz ontem: Auxiliei Igor e Messias com a indrodução à Godot e a sincronizar o projeto usando Git, e consertei o posicionamento das bombas O que tem me impedido de progredir: Nada O que pretendo fazer hoje: Recriar a movimentação para ficar mais próxima do Bomberman original e começar a criação da lógica de explosão das bombas
### HiroMind — 20/01/2026, 12:43
O que eu fiz ontem : um único frame do novo personagem Pedro, pois o restante eu passei organizando coisas para o citech O que me impediu : outros trabalhos da faculdade e falta de tempo devido a trabalhar manhã e tarde O que pretendo fazer hoje : Continuar o progresso dos sprites do personagem Pedro e possivelmente já fazer os sprites da bomba 20/01/2026
### O Padrinho — 20/01/2026, 13:36
O que eu fiz ontem: Eu configurei o github para e analisei a versão atual do jogo O que me impediu: Tive dificuldade em algumas funções do github e de configurar o git O que planejo fazer hj : auxiliar na criação das Sprites que faltam e estudar uma melhor forma de implementar no Godot
### ry0 — 20/01/2026, 23:38
O que eu fiz ontem : continuei com a criação dos modelos (Messias)adaptando ao conceito do jogo O que me impediu : trabalhos e provas de outras disciplinas em paralelo O que pretendo fazer hoje : N/D por conta do citech
### Ghost — 20/01/2026, 23:42
O que fiz ontem:nada O que me impediu: trabalhos de outras disciplinas O que pretende fazer Hoje: implementações de explosões em cruz
### O Padrinho — 21/01/2026, 19:36
O que eu fiz ontem: criei algumas Sprites do cenário e tentei implementar O que me impediu: não consegui implementar de uma forma satisfatória no mapa O que planejo fazer hj: trabalhar em algumas Sprites pros personagens
### Ghost — 21/01/2026, 20:23
O que fiz ontem:nada O que me impediu: trabalhos de outras disciplinas O que pretende fazer Hoje: implementações de explosões em cruz
### Predo — 21/01/2026, 23:06
@P1MT
@ry0 @HiroMind
O que fiz ontem:Organização do quadro Kanban, Organização do Product Backlog, Organização do burndownchart O que me impediu: N/D O que pretende fazer Hoje: Continuar organizando as mesmas coisas de ontem.
### HiroMind — 21/01/2026, 23:13
O que fiz ontem: Criação dos sprites de bomba com as animações e envio das animações de pós explosão O que me impediu: trabalho de manhã e tarde e outros trabalhos da faculdade O que pretendo fazer Hoje: tentar começar a animar os sprites do manel no cenário
### ry0 — 22/01/2026, 00:19
O que eu fiz ontem: n/d O que me impediu: citech e provas de outras disciplinas O que pretendo fazer hoje : voltar a criação do visual do jogo 21/01/25
### P1MT — 22/01/2026, 03:40
O que eu fiz ontem: Reconstruí o sistema de movimentação e testei um sistema de input modular para 4 players ou mais O que tem me impedido: nada O que pretendo fazer hoje: trabalhar em outras mecânicas do jogo 21/01/2026
### Ghost — 22/01/2026, 09:04
O que fiz ontem:nada O que me impediu: trabalhos de outras disciplinas O que pretende fazer Hoje: Interface do menu inicial
### P1MT — 22/01/2026, 12:17
O que eu fiz ontem: mecânica de explosão da bomba O que tem me impedido: evento do Citech O que pretendo fazer hoje: reação em cadeia da bomba, polir o spawn da explosão para aceitar as animações verticais e horizontais, e criar um placeholder do Manel
### O Padrinho — 22/01/2026, 23:01
O que eu fiz ontem: desenhei e implementei algumas Sprites do cenário O que me impediu: nada O que pretendo fazer hj : subir as Sprites pro git e testar elas no mapa oficial
### HiroMind — 22/01/2026, 23:24
O que fiz ontem: Criação dos sprites de bomba com as animações e envio das animações de pós explosão O que me impediu: trabalho de manhã e tarde e outros trabalhos da faculdade O que pretendo fazer Hoje: continuar o progresso das novas sprites do personagem Manel
### Predo — 22/01/2026, 23:27
O que eu fiz ontem: Organização de artefatos como burndown chart, quadro kanban etc O que tem me impedido: evento do Citech O que pretendo fazer hoje: Atualização do Burndown Chart, trello, contabilização de pontuação de acordo com PBS feitas
### Ghost — 22/01/2026, 23:28
O que eu fiz ontem: Começo do menu inicial O que tem me impedido: evento do Citech O que pretendo fazer hoje: Finalizar o menu inicial adicionando mecânica de escolher player
### ry0 — 23/01/2026, 00:21
O que eu fiz ontem: n/d O que me impediu: citech e provas de outras disciplinas O que pretendo fazer hoje : voltar a criação do visual do jogo, e começar os sketches dos personagens definitivos 22/01/25
### Predo — 23/01/2026, 19:09
O que eu fiz ontem:N/D O que me impediu: Meu trabalho. O que pretendo fazer hoje: Atualização do Burndown Chart, trello, contabilização de pontuação de acordo com PBS feitas.
### O Padrinho — 23/01/2026, 22:08
O que eu fiz ontem: subi as Sprites pro git e fiz teste delas no mapa O que me impediu: o git não tá atualizando as Sprites automaticamente, mesmo os novos arquivos estando lá, a implementação na godo precisa ser parcialmente Manuel O que planejo fazer hj: pintar as Sprites do nosso protagonista e alguns cenários
### HiroMind — 23/01/2026, 22:55
O que fiz ontem: progredi com sprites do personagem manel O que me impediu: trabalho de manhã e tarde e outros trabalhos da faculdade O que pretendo fazer Hoje: continuar o progresso das sprites do personagem Pedro
### ry0 — 23/01/2026, 23:16
O que eu fiz ontem: n/d O que me impediu: problemas com tempo e trabalho O que pretendo fazer hoje : apressar a criação do visual do jogo que está tecnicamente atrasado
### P1MT — 24/01/2026, 16:06
23/01/2026 O que eu fiz ontem: reação em cadeia da bomba, animação das explosões verticais e horizontais, placeholder das falas do Manel O que tem me impedido: nada O que pretendo fazer hoje: revisar erros de código e começar a criar as sprites do meu personagem
### Predo — 24/01/2026, 16:08
O que eu fiz ontem:Atualização do Burndown Chart, trello, contabilização de pontuação de acordo com PBS feitas. O que me impediu: Nada O que pretendo fazer hoje: Atualização do Burndown Chart, trello, contabilização de pontuação de acordo com PBS feitas.
### P1MT — 24/01/2026, 16:08
24/01/2026 O que eu fiz ontem: iniciei a criação de sprites do meu personagem O que tem me impedido: problemas não relacionados com o projeto O que pretendo fazer hoje: Terminar as sprites e auxiliar o time de devs a solucionar problemas encontrados
### Ghost — 24/01/2026, 16:21
O que eu fiz ontem: finalização do menu inicial O que tem me impedido: provas e outros trabalhos O que pretendo fazer hoje: comeca o menu de seleção de personagens
### O Padrinho — 24/01/2026, 16:22
O que eu fiz ontem: trabalhei na pintura de Sprites O que me impediu: levou mais tempo do que eu imaginava e não consegui trabalhar nos cenário O que eu pretendo fazer hj , fazer e pintar a Sprite de mais um personagem e fazer o cenário
### O Padrinho — 25/01/2026 ,às 00:46
O que eu fiz ontem: eu fiz as Sprites de um personagem, e um cenário O que me impediu: o cenário eu não consegui fazer todo, foi bastante demorado fazer a parte da frente, exigiu uma nova técnica de sprite O que eu pretendo fazer hj: terminar as Sprites do cenário que falta
### HiroMind — 25/01/2026, às 00:50
O que fiz ontem: progredi com sprites do personagem manel e personagem pedro O que me impediu: trabalho de manhã e tarde O que pretendo fazer Hoje: polir e lapidar os sprites restantes
### Ry0 — 25/01/2026, às 21:58
O que eu fiz ontem : comecei a trabalhar a capa do jogo O que me impediu: n/d O que pretendo fazer hoje : finalizar a capa se possível
### P1MT — 25/01/2026, às 22:02
25/01/2026 O que eu fiz ontem: implementei as sprites dos novos personagens e cenário e começei a trabalhar na lógica das condições de vitória O que tem me impedido: nada O que pretendo fazer hoje: finalizar a lógica de vitória
### Predo — 25/01/2026, às 22:06
O que eu fiz ontem: Atualização do Burndown Chart, trello, contabilização de pontuação de acordo com PBS feitas. O que tem me impedido: Nada O que pretendo fazer hoje: Atualização do Burndown Chart, trello, contabilização de pontuação de acordo com PBS feitas.
### HiroMind — 25/01/2026, às 22:27
O que fiz ontem: progredi com a maioria de todos os sprites dos personagens O que me impediu: trabalho de manhã e tarde O que pretendo fazer Hoje: polir e lapidar os sprites restantes
### Predo — 26/01/2026 14:21
O que eu fiz ontem: Atualização do Burndown Chart, trello, contabilização de pontuação de acordo com PBS feitas. O que tem me impedido: Nada O que pretendo fazer hoje: Atualização do Burndown Chart, trello, contabilização de pontuação de acordo com PBS feitas. Orgnaização de pautas para Sprint Review e Retrospective e documentação da sprint.
### O Padrinho — 26/01/2026, 14:33
O que eu fiz ontem: terminei as Sprites do cenário O que me impediu: Nada O que eu pretendo fazer hj: polir o visual do jogo no que faltar
### P1MT — 26/01/2026, 16:17
O que eu fiz ontem: Finalizei as condições de vitória e empate O que tem me impedido: Problemas não relacionados com o projeto e atrapalharam a organização do meu tempo O que pretendo fazer hoje: Juntar os módulos de Menu e seleção de personagem com o resto do projeto
### Ghost — 26/01/2026 ,20:16
O que eu fiz ontem: finalização do Menu de seleção de personagens e ajuste no menu inicial O que tem me impedido: trabalhos de outras disciplinas O que pretendo fazer hoje: procurar falhas ou problema no código e ajudar outros membros
### HiroMind — 26/01/2026, 20:31
O que fiz ontem: melhorei a maioria dos sprites adicionando mais frames de animação e melhorando o aspecto visual O que me impediu: trabalho de manhã e tarde O que pretendo fazer Hoje: continuei a polir e lapidar os sprites restantes